## Slide 1
Диаграмма спагетти в строительной отрасли
Инструмент визуализации и анализа физических перемещений на строительной площадке – путь к оптимизации процессов и устранению потерь.

## Slide 2
Существующие схемы бизнес-процессов в строительстве
В строительстве применяются разнообразные технологические, информационные и процессные схемы.
Однако почти все они имеют критический недостаток – не отражают физическую реальность строительной площадки.
Стандартные схемы не показывают, где и как фактически движутся люди, материалы и техника.
Технологические схемы
Описывают последовательность операций, но без привязки к пространству
Информационные схемы
Фиксируют потоки данных и документов, игнорируя физические траектории
Схемы бизнес-процессов
Отражают логику действий, но не реальное расположение на площадке

## Slide 3
Диаграмма спагетти показывает то, что скрыто в других схемах
Количество маршрутов
Сколько раз и по каким путям осуществляются перемещения
Траектории перемещений
Точные пути движения персонала, материалов и техники на схеме
Затраченное время
Длительность каждого перемещения и суммарные временные потери
Протяжённость
Реальные расстояния, преодолеваемые в ходе рабочего процесса

## Slide 4
Масштаб применения диаграммы спагетти
Диаграмма может охватывать как отдельный участок площадки, так и всю цепочку — от производителя материалов до готового объекта. Масштаб определяется задачами наблюдения.
Персонал
Маршруты рабочих и ИТР
Материалы
Перемещение грузов и конструкций
Техника
Движение строительных машин
Транспорт
Маршруты доставки и вывоза
Документы
Потоки информации и согласований

## Slide 5
Перемещения = затраты ресурсов
На диаграмме фиксируются линии и цифровые характеристики каждого перемещения.Это превращает визуальную схему в точный инструмент экономического анализа.
Время людей и техники
Непроизводительные часы, потраченные на передвижение
Амортизация и топливо
Износ машин и расход энергии при холостых перегонах
Потери ценности
Ресурсы, израсходованные вместо создания результата

## Slide 6
Диаграмма спагетти как часть системы улучшений
Данные диаграммы используются самостоятельно или как источник для более широких инструментов диагностики и оптимизации.
Диаграмма спагетти
Сбор данных о фактических перемещениях
Картирование потоков
VSM – карта потока создания ценности
Внедрение улучшений
5С, планировка площадки, компоновка оборудования
1
2
3

## Slide 7
Шаги применения диаграммы спагетти
01
Выбор объекта наблюдения
Определяем процесс и субъект/объект. Готовим план площадки с соблюдением масштаба.
02
Наблюдение и фиксация
Отражаем истинные траектории, реальные длительности, точки остановки и пересечения маршрутов.
03
Анализ и идеальное состояние
Сопоставляем факт с «идеальным» процессом – минимум задержек, минимум расстояний.
04
Целевая диаграмма и план
Формируем целевое состояние, разрабатываем план мероприятий. Используем макетное моделирование и САПР.
05
Повторные наблюдения
Оцениваем результаты внедрённых улучшений и соответствие поставленным целям.

## Slide 8
Типовые инструменты оптимизации маршрутов
После построения диаграммы применяются системные методы сокращения потерь:
1
Сократить дистанцию
Убрать лишние шаги и обратные петли в маршруте
2
Устранить пересечения
Разделить потоки транспорта и персонала
3
Перегруппировать зоны
Сместить объекты с наибольшей концентрацией линий ближе друг к другу

## Slide 9
Типовые ошибки при использовании диаграммы спагетти
Однократное наблюдение
Один замер не покажет вариативность маршрутов в разное время и у разных исполнителей
Однократный замер времени
Без повторений невозможно выявить среднее значение и колебания скорости
Упрощение маршрута
Отражение «предполагаемого» пути вместо фактически пройденного искажает картину
Недостаточный масштаб
Мелкая схема скрывает детали и делает анализ невозможным
Нарушение безопасности
Новый маршрут не должен противоречить требованиям охраны труда и ухудшать смежные процессы